Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93

Številka povabila: 431-JP-1298/19

Datum: 20. 9. 2019

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za izvajanje nalog strokovnega nadzora.

Predstavitev osnovnih podatkov projekta

Naročnik :			Univerzitetni klinični center Maribor,

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Matična številka: 5054150

ID številka: SI56644817

Investitor:			Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje,

Štefanova 5, 1000  Ljubljana

Matična številka: 5030544

ID številka: SI96395265

Objekt:	GOI dela za izvedbo dela opornih zidov v okviru projekta »Vgradnja dveh gasilskih požarnih dvigal in predelava požarnih sektorjev na stolpnici Univerzitetnega kliničnega centra Maribor«

Obseg GOI del

Na vzhodni strani hospitalne stolpnice se predvideva investicija v izgradnjo dveh požarnih dvigal in povečanje požarne varnosti v hospitalni stolpnici. Za potrebe prijave gradbišča in aktiviranja predmetnega gradbenega dovoljenja je potrebno, v okviru GOI del, izvesti samo del predvidenih opornih zidov za potrebe predmetne investicije.

Predmet  tega razpisa je razviden iz priloženih tlorisov in popisa, ter obsega okvirno izvajanje strokovnega nadzora nad:

- rušitvenimi deli;

- izdelavo označenih opornih zidov 2 in 3;

- prestavitev obstoječega hidranta;

- dvig kanalizacijskega jaška;

- ureditev cestnega telesa.

Ostala GOI dela in strokovni nadzor, ki se bodo izvajala kasneje in so vezana na investicijo »Vgradnja dveh gasilskih požarnih dvigal in predelava požarnih sektorjev na stolpnici Univerzitetnega kliničnega centra Maribor«, niso predmet tega razpisa.

Lokacija izvajanja del je Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.

Obseg GOI del je razviden iz priložene dokumentacije.

Opis del in nalog izvajalca GOI nadzora

Izvajalci GOI nadzora spremljajo in nadzirajo dogovorjene faze prevzete investicije in skladno z razpisno dokumentacijo in projektno dokumentacijo ter sklenjenimi pogodbami in/ali sporazumi, opravljajo, spremljajo in nadzirajo ter opravljajo naslednja dela:

- pregled in seznanitev z do sedaj izdelano dokumentacijo,

- izdelava in predaja fotodokumentacije izvedenih del na gradbišču za vsako fazo posebej, na elektronskem mediju,

- izvaja količinski in vsebinski pregled ter potrjevanje začasnih obračunskih situacij v nespornem znesku najkasneje v roku pet (5) dni,

- vodenje rednih koordinacijskih sestankov z izvajalci del, ter vodenje zapisnikov v pisni obliki,

- izvaja kontrolo dobavljenega blaga oziroma opreme (GOI) prede vgradnjo, tako po količini, kot kvaliteti, ter vodi ustrezne zapisnike,

- izvaja kontrolo finančnega dela pogodbenih razmerij z roki, upravičenostjo ter pravilnostjo obračunov oziroma plačil, začasnih situacij kot tudi končnih obračunov,

- izvaja kontrolo količine in kakovosti gradbenih izdelkov, drugih materialov, instalacij in tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt,

- izvaja kontrolo nad uporabo predpisov, standardov, normativov in norm kvalitete,

- izvaja kontrolo situacij po pogodbeno dogovorjenih pogojih plačila na osnovi doslednega izpolnjevanja operativnega plana in overitev situacij pred izplačili glede na dejansko izvedeno delo,

- izvaja kontrolo, nadzoruje vgradnjo, montažo, zagon, ter delovanja naprav in opreme (GOI), nadzira kakovost izvedenih GOI del, o čemer vodi ustrezne zapisnike,

- izvaja kvantitetni in kvalitetni strokovno-tehnični nadzor nad izvajanjem gradbeno obrtniških in instalacijskih del z vgradno opremo(GOI) po odobreni investicijsko-tehnični dokumentaciji in predpisani kvaliteti po sklenjeni pogodbi in razpisni dokumentaciji,

- izvaja nadzor in organizira vse vezano na izvajanjem predpisov, ki zahtevajo dokazno kontrolo pri pooblaščeni organizaciji o kvaliteti vgrajenih materialov,

- izvaja nadzor nad opravljanjem del na objektu skladno z veljavno zakonodajo s področja graditve objektov v RS,

- izvaja nadzor nad opravljanjem GOI del ter dobavo in montažo vseh vrste materialov in opreme skladno z izdelano projektno dokumentacijo,

- izvaja sistematičen pregled atestov, ki jih predložijo izvajalci za opravljena dela in vgrajene materiale in opremo (GOI), ter vodi ustrezne zapisnike

- izvaja sprotni pregled dokumentacije, izjave o skladnosti, certifikate, slovenska tehnična soglasja, dokazila o pregledih, meritvah, zagonih,  ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in izdelke,

- izvaja, organizira, pismeno dokumentira in pridobiva od izvajalca vse potrebne laboratorijske in druge testne preiskave materialov pred in po vgradnji,

- izvede pregled vse razpisne in tehnične dokumentacije v zvezi z investicijo za potrebe opravljanja svojega dela,

- nadzira ali se dobavlja in vgrajuje material in oprema primerna za bolnišnično dejavnost, kar pomeni, da morajo biti vgrajeni materiali in oprema (GOI) primerni, ustrezni in skladni s pravili in zakonodajo, ki ureja  področje preprečevanja bolnišničnih okužb, kar je povezano tudi z dostopom, vzdrževanjem in čiščenjem te opreme in materiala,

- nadzira skladnost izvajanja investicije s predpisi, navodili in pogodbo, ter povzema ustrezne ukrepe,

- nadzoruje spoštovanje pogodbeno določenih rokov investicije ter redno spremlja in kontrolira izvajanja del po potrjenem terminskem planu,

- pismeno potrdi zapisnike o primopredaji in PID dokumentacijo z vso odgovornostjo za GOI dela,

- po potrebi sodeluje, organizira in zastopa naročnika pri kontrolnih preiskavah materialov, če naročnik izrazi dvom v kvaliteto materiala, za katerega je atest pridobil izvajalec,

- pravočasno razčiščuje vse probleme, ki bodo nastali v času gradnje in bi predstavljali oviro za dosego načrtovanih in dogovorjenih rokov izvedbe del,

- pred naročilom izvajalca potrjuje opremo in storitve skladno z izdelano projektno dokumentacijo in razpisnimi pogoji, o potrditvah vodi pismene zaznamke,

- preverjanje podatkov, podpisovanje gradbenih dnevnikov, gradbene knjige, vpisovanje pripomb ter navodil v skladu s predpisi, tehničnimi pogoji in posebnimi dogodki na gradbišču,

- pripravlja zapisnike o potrditvi opreme pred naročilom opreme s strani izvajalca (gradbena, obrtniška, strojna, elektro oprema)  in posreduje zapisnike naročniku v potrditev,

- sodelovanje na kvalitetnih in kvantitetnih pregledih izvedene investicije ki jih bo opravil investitor in pooblaščeni naročnik pred podpisom primopredajnega zapisnika za GOI dela,

- priprava in sodelovanje pri končnem obračunu celotne investicije in pri finančnem prevzemu celotne investicije s strokovnimi službami UKC Maribor,

- sodelovanje, usklajevanje terminskega plana za odpravo pomanjkljivosti, nadziranje in opravljanje kontrole pri odpravljanju napak in pomanjkljivosti ugotovljenih na tehničnih pregledih ter  kvalitetnih in kvantitetnih pregledih,

- spremljanje in nadziranje izdelave projektov izvedenih del (PID) za izvedene faze (gradbeno strojno elektro, požar, oprema (GOI),….) in na koncu pisna potrditev izdelane PID projektne dokumentacije,

- priprava in nadzor dokumentacije za tehnični pregled,

- sodelovanje na tehničnem pregledu in pri pridobivanju uporabnega dovoljenja,

- tehnično-funkcionalni pregled investicije in pripravo za končne zapisniške prevzeme s strani investitorja-naročnika  za GOI dela,

- tekoče reševanje tehničnih problemov in sodelovanje med vsemi akterji gradnje (projektanti, izvajalci, koordinatorjem za varstvo pri delu, investitorjem, pooblaščenim naročnikom, …..), ter ostalimi organi gradnje,

- ugotavlja skladnosti izgradnje objekta in montaže opreme (GOI) s tehnično dokumentacijo,

- upošteva veljavno zakonodajo na področju bolnišničnih zgradb (prostorska tehnična smernica TSG-12640-001:2008,  Zdravstveni objekti),

- usklajevanje in nadzor izvajanje del skladno z zahtevami pooblaščenih institucij iz Varstva okolja, voda, odpadkov, inšpekcijskih služb, služb za izvajanje monitoringa, itd.,

- vodi posamezne zapisnike o opravljenem šolanju predstavnikov naročnika, tako na instalacijah in opremi,

- sodelovanje pri odpravi pomanjkljivosti ugotovljenih na tehničnem pregledu in kvalitetnih in kvantitetnih pregledih,

- nosilci strokovnega nadzora morajo biti prisotni na gradbišču glede na tempo izvajanja del, oz. prisotni na objektu min. 3 x tedensko.

Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe predmeta javnega naročila s podizvajalci, na lastnem obrazcu navedite:

- Vse podizvajalce (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka),

- Vsako vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

- Priložite za vse nadzornike evidenčno številko nadzornega inženirja ali pooblaščenega inženirja.

Naročnik ne bo izvajal neposrednih plačil podizvajalcem glede na dejstvo, da se bo pogodba sklenila v skladu z določbo drugega odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15 in 14/18), ki med drugim določa, da mora naročnik za javna naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti (prvi odstavek 21. člena ZJN-3) voditi le evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta, vrste predmeta in vrednosti javnega naročila brez DDV, ter o njih sporočiti podatke v skladu s 106. členom tega zakona.

Terminski plan investicije

Predvideni rok za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti je okvirno 30 dni.

V primeru podaljšanja roka za dokončanje gradbenih del, se podaljša tudi izvajanje storitev strokovnega nadzora.

Kontaktna oseba naročnika

Kontaktna oseba: Jure Pograjc

tel: 02 / 321 18 85

e- pošta: jure.pograjc@ukc-mb.si

Oblikovanje ponudbe in plačilni pogoji

Pri oblikovanju ponudbene cene upoštevajte:

- Plačilo po zaključenih GOI delih;

- Plačilo po opravljenem kvalitetnem in kvantitetnem pregledu in opravljeni primopredaji za GOI dela in nadzor;

- Plačilo po zaključenem in potrjenem končnem obračunu del z izvajalcem GOI del;

- Plačilo po predani kompletni dokumentaciji za GOI dela in nadzor za tehnični pregled;

- Plačilo po predani izjavi da bo sodeloval na kasnejšem tehničnem pregledu, ter da bo vso dokumentacijo za tehnični pregled po potrebi dopolnil, če bo to zahtevano na tehničnem pregledu;

- Plačilo 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;

- Popusti in rabati morajo biti zajeti v ponudbeni ceni;

- Davek na dodatno vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);

- V ponudbi morajo biti zajeti vsi stroški (prevozni stroški, dnevnice, malice, telefonske, internetne storitve, prenos podatkov, stroški pisarniškega in administrativnega poslovanja, sodelovanje s potrebnimi institucijami in morebitni drugi stroški).

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika in rok za oddajo ponudbe

- Naročnik še ni prejel ponudbe izvajalca GOI del, zato ponudnik strokovnega nadzora na podlagi priložene dokumentacije, poda ponudbo za izvedbo strokovnega nadzora.

- Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.

- Rok za sprejem ponudb: 27. 9. 2019 do 10.00 ure.

Dostava ponudbe in dokazila

Ponudbi priložite:

- Parafiran in ožigosan obrazec povabila,

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ponudbe OBR-A,

- Potrdilo – evidenčno številko nadzornega inženirja ali pooblaščenega inženirja,

- Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe.

Ponudbo pošljete na e-poštna naslova:

dejan.simic@ukc-mb.si

nabava@ukc-mb.si

Lepo pozdravljeni,

pomočnik direktorja UKC za oskrbo, vzdrževanje in investicije

Jure Pograjc, univ.dipl.prav.

Priloga:

- OBR-A;

- Vzorec pogodbe;

- Popisi in tlorisi za izvedbo dela opornih zidov.