Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93

Številka povabila: 431-JP-1299/19

Datum: 20. 9. 2019

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za izvajanje nalog koordinatorja varstva pri delu, izdelava varnostnega načrta in elaborata prašnih delcev.

Predstavitev osnovnih podatkov projekta

Naročnik :			Univerzitetni klinični center Maribor,

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Matična številka: 5054150

ID številka: SI56644817

Investitor:			Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje,

Štefanova 5, 1000  Ljubljana

Matična številka: 5030544

ID številka: SI96395265

Objekt:	Izvedba GOI del za vgradnjo gasilskega požarnega dvigala in predelavo požarnih sektorjev na stolpnici Univerzitetnega kliničnega centra Maribor

Obseg GOI del

Obseg del je definiran z izvedbo GOI del ter dobavo in montažo opreme. Lokacija izvajanja del je Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.

Obseg GOI del ter dobava in montaža opreme je razvidna iz priložene projektne dokumentacije objavljene na portalu javnih naročil na povezavi https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=295082 v okviru javnega naročila po odprtem postopku za izbor izvajalca GOI del.

Opis del in nalog koordinatorja varstva pri delu

- Izvajanje nalog koordinatorja varstva pri delu v vseh fazah gradnje;

- Izdelava varnostnega načrta in elaborata prašnih delcev, ter izdelava potrebnih dopolnitev v času izvajanja del;

- Sodelovanje z investitorjem, naročnikom, uporabnikom, strokovnim nadzorom, ter zunanjimi in notranjimi strokovnimi službami.

Terminski plan investicije

Predvideni rok za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti izvajalca GOI del z vgradno opremo je 15 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. Okvirni rok za njegovo uvedbo v delo je 30 dni od datuma pričetka veljavnosti pogodbe. Rok za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti vključuje 10-mesečni rok za izvedbo GOI del z vgradno opremo (izvajalec naročniku predloži Izjavo o dokončanju del). Preostali čas do izteka roka pa je namenjen kvalitativnemu in kvantitativnemu prevzemu, internemu tehničnem pregledu, odpravi napak ugotovljenih ob tehničnem pregledu, primopredaji, končnemu obračunu in izročitvi naročniku ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi. Takoj po primopredaji del in predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi oz. jamčevalnem roku se začne z izdelavo končnega obračuna, ki se ga izdela v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v šestdesetih (60) dneh po primopredaji del.

V primeru podaljšanja roka za dokončanje gradbenih del se podaljša tudi izvajanje storitev koordinatorja varstva pri delu.

Kontaktna oseba naročnika

Kontaktna oseba: Jure Pograjc

tel: 02 / 321 18 85

e- pošta: jure.pograjc@ukc-mb.si

Oblikovanje ponudbe in plačilni pogoji

Pri oblikovanju ponudbene cene upoštevajte:

- Plačilo 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;

- Popusti in rabati morajo biti zajeti v ponudbeni ceni;

- Plačila mesečne situacije;

- Davek na dodatno vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);

- V ponudbi morajo biti zajeti vsi stroški (prevozni stroški, dnevnice, malice, telefonske, internetne storitve, prenos podatkov, stroški pisarniškega in administrativnega poslovanja, sodelovanje s potrebnimi institucijami in morebitni drugi stroški).

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika in rok za oddajo ponudbe

- Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.

- Rok za sprejem ponudb: 27. 9. 2019 do 10.00 ure.

Dostava ponudbe in dokazila

Ponudbi priložite:

- Parafiran in ožigosan obrazec povabila;

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ponudbe OBR-B, s prilogo specifikacijo del za izvajanje koordinatorja varstva pri delu na lastnem obrazcu;

- Potrdilo – evidenčno številko koordinatorja.

Ponudbo pošljete na e-poštna naslova:

dejan.simic@ukc-mb.si

nabava@ukc-mb.si

Lepo pozdravljeni,

pomočnik direktorja UKC za oskrbo, vzdrževanje in investicije

Jure Pograjc, univ.dipl.prav.

Priloga:

OBR-B