VZOREC POGODBE

sklenjena med:

Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor prof. dr. Vojko Flis, dr. med. (v nadaljevanju: kupec), identifikacijska številka za DDV kupca: SI56644817, matična številka kupca: 5054150

in gospodarskim subjektom:

, ki ga zastopa direktor       (v nadaljevanju: prodajalec), identifikacijska številka za DDV prodajalca:      , matična številka prodajalca:

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Kupec in prodajalec ugotavljata, da:

- sklepata pogodbo na podlagi oddanega javnega naročila po izvedenem odprtem postopku, z oznako ______ in nazivom "Nabava energijsko učinkovitih klimatskih naprav za potrebe Klinike za kirurgijo", objavljenem na portalu javnih naročil pod št. objave      , dne       in v Uradnemu listu Evropske unije pod št. objave      , dne      , in odločitve o oddaji javnega naročila, št. ……………………., z dne, ……………;

- je ta pogodba sklenjena na podlagi ponudbe, št.      , z dne       in dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija), ki sta sestavni del te pogodbe.

- je prodajalec v roku 8 dni od prejema poziva z dne ……………, kupcu posredoval podatke iz šestega odstavka 91. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet te pogodbe je dobava klimatskih naprav (v nadaljevanju: oprema), in izvedba vseh potrebnih razvodov za priključitev zunanjih in notranjih enot, s katero se je prodajalec prijavil na javno naročilo iz 1. člena te pogodbe.

- člen

Predmet te pogodbe je tudi:

- obveznost prodajalca, da zagotovi vse transportne in druge pomožne storitve in materiale, ki zadevajo izvedbo, kot tudi vsa zavarovanja, odgovornost za varno delo in za splošno varnost v zvezi s predmetom pogodbe,

- kompletna montaža ponujene opreme z izvedbo prebojev za instalacije, izvedbo vseh cevnih in el. instalacij, izvedbo el. priklopa opreme v obstoječi el. omari, polnjenje s hladilnim sredstvom, vakumiranje sistema, tlačni preizkus, ter vsa ostala dela da se doseže pogoj »ključ v roke«,

- dobava montažnega in instalacijskega materiala (cevnih razvodov, el. kablov, zaščitnih kanalov, podstavkov oz. nosilnih konzol za zunanje enote,…), črpalk za odvod kondenza, v kolikor bodo le-te potrebne za funkcioniranje klimatskih naprav ter vsega ostalega potrebnega materiala da se doseže pogoj »ključ v roke«,

- v tloris vrisan razvod izvedenih instalacij ter postavitev zunanjih ter notranjih enot (velja za klimatske naprave za vse oddelke po Specifikacijah zahtev naročnika, ter v tloris, z rdečo barvo, vrisano natančno lokacijo požarnega tesnenja,

- izvedba vseh del, ki so opredeljena v specifikaciji zahtev naročnika,

- vsakodnevno čiščenje delovišča in odvoz embalaže in odpadnega materiala na deponijo,

- zagon opreme,

- šolanje oz. usposabljanje strokovnega osebja kupca za pravilno in varno uporabo opreme, ki bo potekalo v prostorih kupca,

- brezplačno preventivno vzdrževanje opreme v garancijski dobi, ki zajema ves potreben material in delo,

- odprava vseh napak v garancijskem roku.

Prodajalec se zavezuje, da bo izvedel vsa intelektualna, fizična in druga organizacijska oziroma strokovna dela, ki so potrebna za izvedbo in predajo predmeta pogodbe, ne glede na to, ali so ta dela izrecno navedena v pogodbi ali ne, ob smiselni uporabi določila »ključ v roke« (659. člen OZ).

Prodajalec se zavezuje dobaviti vso opremo in izvesti vsa dela, ki so predmet te pogodbe na način, ki bo zagotavljal takojšnjo brezhibno in zakonito delovanje.

- člen

- Prodajalec bo dobavo izvedel v sodelovanju s podizvajalci navedenimi v ponudbi1:

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |

1 Opomba: v primeru sodelovanja s podizvajalci se vpišejo  podatki o vseh podizvajalcih: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite zastopnike, vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec – predmet, količino, vrednost (brez DDV), kraj in rok izvedbe teh del. Navedeni podatki so obvezna sestavina pogodbe v primeru podane zahteve podizvajalca/ev po neposrednem plačilu.

Prodajalec mora med izvajanjem javnega naročila kupca obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev in dobav in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora prodajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Kupec si pridržuje pravico zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil kupec v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Kupec bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

- Ker bo prodajalec pri izvedbi pogodbenih obveznosti iz te pogodbe nastopal skupaj s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, prodajalec v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju besedila: ZJN-3) pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcem. Podizvajalec mora predložiti soglasje, na podlagi katerega kupec namesto glavnega prodajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega prodajalca.

- Prodajalec se zavezuje, da bo svojemu računu oz. situaciji obvezno priložil predhodno potrjene račune oz. situacije svojih podizvajalcev.

Prodajalec za vse storitve izvedene po tej pogodbi, ki jih izvedejo podizvajalci, odgovarja kot da bi storitve opravil sam.

- ROK DOBAVE, PRIMOPREDAJA OPREME, GARANCIJSKI ROK, POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA

- člen

Prodajalec se zavezuje, da bo pred dostavo in montažo opreme kontaktiral pooblaščenega predstavnika kupca in se z njim dogovoril o času dostave in montaže opreme. Opremo je treba dostaviti, namestiti in montirati v prostore oddelkov navedenih v Specifikacijah zahtev naročnika in v skladu z zahtevami, navedenimi v Specifikaciji zahtev naročnika (tudi časovna prilagoditev izgradnji gasilskih dvigal na objektu).

Okvirni terminski plan del izgradnje gasilskih dvigal je priloga k Razpisni dokumentaciji.

Izvedba vseh potrebnih razvodov za priključitev zunanjih in notranjih enot se bodo izvajala po predhodnem pisnem pozivu k pričetku del, s strani kupca, ločeno po nadstropjih. Kupec bo prodajalcu najavil poziv za izvedbo vseh potrebnih razvodov za priključitev zunanjih in notranjih enot vsaj 10 dni pred zahtevanim pričetkom del, za posamezno nadstropje.

Prodajalec bo izvedel vse potrebne razvode za priključitev zunanjih in notranjih enot, za posamezno nadstropje, najpozneje v roku 10 dni od zahtevanega pričetka del, s strani kupca.

Po končanju izvedbe vseh potrebnih razvodov za priključitev zunanjih in notranjih enot v vseh nadstropjih, bo kupec prodajalca pisno pozval k dobavi in montaži opreme. Prodajalec bo kupcu predal opremo v takojšnjo celovito uporabo ter izvedel šolanje iz osme alineje 3. člena te pogodbe, v roku 60 dni od pisnega poziva k dobavi opreme, s strani kupca.

Dela se morajo izvajati tako, da ne bo moten delovni proces pri kupcu. Prodajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven rednega delovnega časa (t.j. vse dni v tednu), ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila.

- člen

O izvedbi vseh potrebnih razvodov za priključitev zunanjih in notranjih enot, za posamezno nadstropje, se sestavi delni primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščena predstavnika prodajalca in kupca.

Ob podpisu delnega primopredajnega zapisnika o izvedbi vseh potrebnih razvodov za priključitev zunanjih in notranjih enot za posamezno nadstropje, bo prodajalec kupcu izročil tudi dokazilo, da so preboji ustrezno požarno zatesnjeni in sicer izjavo o lastnostih o uporabljenih požarno tesnilnih materialih (ob vsakem požarnem tesnenju mora biti nalepljena identifikacijska nalepka), s podpisano prodajalčevo izjavo o načinu izvedbe požarnega tesnenja.

O predaji in prevzemu kompletne opreme, za vsa nadstropja, ter ugotovitvah o njenem delovanju se sestavi končni primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščena predstavnika prodajalca in kupca.

Pooblaščeni predstavnik kupca je..........................

Pooblaščeni predstavnik prodajalca je      , tel. št.:      , e-pošta:      .

Ob podpisu končnega primopredajnega zapisnika bo prodajalec kupcu izročil še:

- Tehnično dokumentacijo v slovenskem ali nemškem ali angleškem jeziku.

- Originalna navodila za uporabo in navodila za uporabo v slovenskem jeziku.

- Navodila  za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

- Garancijske liste proizvajalca oz. prodajalca opreme.

- Zapisnik o preizkusu tesnosti in ustreznem delovanju sistema za vsako posamezno nadstropje.

- V priloženem tlorisu etaže, z rdečo barvo, vrisano natančno lokacijo požarnega tesnenja.

Prodajalec mora najkasneje v roku desetih dneh po podpisu primopredajnega zapisnika dostaviti  kupcu finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10 % pogodbene vrednosti (vrednosti brez DDV) iz 9. člena te pogodbe, ki mora veljati še najmanj 10 dni od izteka garancijske dobe.

V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Šteje se, da je primopredaja opravljena šele z dnem izročitve finančnega zavarovanja za opravo napak v garancijskem roku.

- člen

Za dobavljeno in montirano opremo iz te pogodbe zagotavlja prodajalec kupcu vsaj 24-mesečno garancijo.

Garancijski roki začno teči z dnem podpisa končnega primopredajnega zapisnika iz 6. člena te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank oz. njunih pooblaščenih predstavnikov in predložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani kupca, bo prodajalec plačal kupcu pogodbeno kazen, in sicer za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (odstotka) od skupne pogodbene vrednosti v EUR brez DDV iz 9. člena te pogodbe.

Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene obveznosti.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel kupec večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

- POGODBENA VREDNOST IN PLAČILNI POGOJI

- člen

Pogodbena vrednost znaša       EUR (vrednost brez ddv)  (vpiše se vrednost vseh klimatskih naprav z vrednostjo izvedbe vseh potrebnih razvodov za priključitev zunanjih in notranjih enot - Obrazec: Rekapitulacija OBR-2).

Pogodbena vrednost vsebuje vse stroške (npr.: carinske, prevozne, špediterske, dostave, vsega potrebnega montažnega in instalacijskega materiala (cevnih razvodov, el. kablov, zaščitnih kanalov, podstavkov oz. nosilnih konzol za zunanje enote,…), črpalk za odvod kondenza, v kolikor bodo le-te potrebne za funkcioniranje klimatskih naprav, montaže ponujene opreme z izvedbo prebojev in požarnih tesnitev prebojev, izvedbe vseh cevnih in el. instalacij, izvedbe el. priklopa opreme v obstoječi el. omari in po potrebi izvesti dograditve elektro elementov v el. omari, polnjenja s hladilnim sredstvom, vakumiranja sistema, tlačnega preizkusa, šolanja, zagona, vsakodnevnega čiščenja delovišča, odvoza embalaže in ostalega odpadnega materiala na deponijo, preventivnega vzdrževanja v garancijski dobi, odprave vseh napak v garancijskem roku ter stroške vseh ostalih del in ostalega potrebnega materiala da se doseže pogoj »ključ v roke«), popuste, rabate, davek na dodano vrednost in je ni možno povečati na nobeni osnovi.

Pogodbena vrednost je dogovorjena ob smiselni uporabi določila »ključ v roke« (659. člen OZ), kar pomeni, da kasnejši odmiki od ponudbene – pogodbene vrednosti niso možni. Vsebuje tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del, izključuje pa vpliv manjkajočih del nanjo. Pogodbena vrednost vsebuje podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje del oz. do izročitve predmeta.

Cene veljajo ddp UKC Maribor – razloženo in montirano v prostore oddelkov kupca, navedene v Specifikacijah zahtev naročnika.

Pogodbena vrednost je fiksna in velja do dokončanja vseh pogodbenih obveznosti.

V primeru zamude s plačilom bo kupec plačal prodajalcu zakonske zamudne obresti.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za opremo in dele, ki so predmet te pogodbe, se lahko v času trajanja pogodbe cene korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

Prodajalec mora poslati kupcu račun izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19).

Kupec se obvezuje plačati kupnino v vrednosti izvedbe vseh potrebnih razvodov za priključitev zunanjih in notranjih enot, ločeno za posamezno nadstropje, v višini iz Ponudbenega predračuna št.      , z dne      , v roku 60 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa (ločeno za posamezno nadstropje) po podpisu delnega primopredajnega zapisnika (ločeno za posamezno nadstropje), na transakcijski račun prodajalca št.       pri banki      .

Kupec se obvezuje plačati kupnino za dobavo in montažo celotne opreme, v višini iz Ponudbenega predračuna, v roku 60 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa po podpisu končnega primopredajnega zapisnika, na transakcijski račun prodajalca.

Z dnem obojestranskega podpisa končnega primopredajnega zapisnika je oprema prevzeta.

Osnova za izstavitev računa je obojestransko podpisan delni oz. kočni primopredajni zapisnik.

- PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Kupec se obvezuje:

- sodelovati s prodajalcem z namenom, da se prevzete pogodbene obveznosti opravijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- tekoče obveščati prodajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi utegnile vplivati na izvršitev pogodbenih obveznosti.

- člen

Prodajalec je po tej pogodbi dolžan:

- na prvi poziv kupca na svoje stroške odpraviti morebitne poškodbe na objektih in napravah, nastale po njegovi krivdi,

- zaščititi in dnevno sproti čistiti delovišče, okolico in transportne poti ter po končanih delih ustrezno ravnati z nastalimi odpadki skladno z veljavnimi predpisi,

- zagotoviti varnostne ukrepe za zaščito delavcev na delovišču v skladu z veljavnimi predpisi,

- podpisati in upoštevati določila Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih na skupnem delovišču,

- vse odpadke deponirati na ustrezni deponiji,

- svoje pogodbene obveznosti izvajati s strokovno usposobljenimi delavci,

- svoje pogodbene obveznosti izvajati brezhibno, kvalitetno in strokovno ter na najracionalnejši način v okviru kupčevih specifikacij in ponudbe ter v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, ki veljajo na področju, za katero se sklepa pogodba,

- izvajati svoje pogodbene obveznosti v predpisanih rokih,

- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje kupca,

- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del,

- ščititi interese kupca,

- upoštevati vse veljavne zakone, pravilnike, uredbe, odredbe, standarde, navodila in ostale predpise Republike Slovenije, z vsemi veljavnimi spremembami in dopolnili,

- upoštevati Uredbo o zelenem javnem naročanju,

- varovati podatke kupca, do katerih ima pri izvajanju del dostop,

- podati predloge za racionalno in kakovostno izvedbo del,

- v času izvajanja del sodelovati s pooblaščenimi predstavniki kupca.

Prodajalec jamči, da ima vsa potrebna dovoljenja, soglasja in odobritve pristojnih oblastnih organov za izvajanje del, ki so predmet te pogodbe. Prodajalec nadalje jamči, da razpolaga s potrebnimi delovnimi sredstvi in opremo za opravljanje del po tem naročilu ter da ima na voljo dovolj strokovnih in usposobljenih delavcev.

Prodajalec se obvezuje izvesti vsa dela vestno in kvalitetno s poklicno in strokovno usposobljenimi delavci, v skladu s potrjeno ponudbeno in razpisno dokumentacijo, pravili stroke, veljavnimi zakoni in standardi, nacionalnimi tehničnimi predpisi in kupčevimi navodili ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete.

Prodajalec je odgovoren za funkcionalno pravilnost prevzetih del, zato je dolžan med deli kontrolirati tehnično pravilnost izvedbe. Dela mora opraviti strokovno, tehnično pravilno, ob upoštevanju varnostnih ukrepov za zaščito objektov in okolice, kjer se dela izvajajo, in ne sme povzročati poškodb na objektih v okolici in na neposrednem območju izvajanja del, na delovišču in zemljiščih ter okoliških komunalnih vodih in prometni infrastrukturi, izvesti mora vse potrebne ukrepe za zavarovanje le-teh.

- ODPRAVA NAPAK

- člen

Če kupec v obdobju uporabe opreme ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme ali katerega koli dela opreme, ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma sporočiti prodajalcu ustno po telefonu in pisno po elektronski pošti.

Serviser bo pristopil k odpravi napake najkasneje v roku 24-ih ur od prodajalčevega prejema pisnega obvestila o napaki. Napako mora odpraviti v roku 48-ih ur od pisnega obvestila o napaki, sicer bo kupec popravilo naročil pri tretji osebi v breme prodajalca.

V primeru, da popravilo ne bo možno, bo prodajalec kupcu v čim krajšem možnem času oziroma najkasneje v roku 14-ih dni po preteku roka za odpravo napak, brezplačno nadomestil opremo oz. njene dele in okvarjene montažne dele po prodajalčevi ponudbi, sicer bo to storil kupec v breme prodajalca.

Novovgrajeni, montirani oziroma dobavljeni deli postanejo last kupca. Če nadomestna oprema oz. nadomestni montažni deli vsebujejo dele, ki niso bili zajeti v ponudbi iz 2. člena te pogodbe, in teh delov ni mogoče ločiti od okvarjene opreme oz. montažnih delov brez škode za njihovo funkcioniranje, bo prodajalec takšne dele prepustil kupcu v trajno last brezplačno oz. jih bo brez škode za kupca odmontiral kasneje na svoje stroške.

V primerih iz predhodnih odstavkov tega člena pričnejo teči novi garancijski roki, in sicer pri zamenjavi opreme ali bistvenem popravilu opreme od dneva vrnitve oziroma zamenjave popravljene stvari. Če je bil zamenjan ali popravljen le kakšen del stvari, začnejo garancijski roki znova teči samo za ta del.

Prodajalec se obvezuje, da bo izvajal servisiranje opreme  izključno  strokovno usposobljen serviser.

Prodajalec se zavezuje zagotavljati dobavo rezervnih delov še najmanj sedem (7) let po izteku garancijske dobe za opremo.

- UTRDITEV – ZAVAROVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Prodajalec mora najkasneje v osmih (8) dneh od poziva k sklenitvi pogodbe kupcu predložiti bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini deset (10 %) pogodbene vrednosti (brez DDV). Veljavnost bančne garancije oz. kavcijskega zavarovanja mora biti 30 dni od poteka roka dobave in izvedbe del iz 9. člena te pogodbe oziroma do predložitve bančne garancije oz. kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Kupec ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če:

- prodajalec ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- prodajalec ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- prodajalec ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- prodajalec ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- bo prodajalec prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Kupec lahko finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti uveljavi brez predhodnega opomina.

Prodajalec mora v roku 10-ih dni od podpisa primopredajnega zapisnika dostaviti  kupcu finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti, v EUR brez DDV, iz 9. člena te pogodbe, ki mora veljati še najmanj 10 dni od izteka garancijske dobe, sicer lahko kupec unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko kupec unovči, če prodajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v pogodbi. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Kupec bo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi unovčil, če prodajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v prodajalčevi ponudbi in tej pogodbi.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

- KONČNE DOLOČBE

- člen

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

- člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

- člen

Pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank ter ko bo prodajalec izročil kupcu finančno zavarovanje iz prvega odstavka 13. člena te pogodbe.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo kupec seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okolijske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca ali podizvajalca ali

- če bo kupec seznanjen, da je pristojni državni organ pri prodajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti sporazuma še najmanj šest mesecev oziroma če prodajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu prodajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili tega sporazuma v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo kupec obvestil prodajalca.

Če kupec v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Pogodba v celoti (solidarno) zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsak od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko-statusnih ter lastninskih sprememb.

- člen

Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en izvod.

Št.:

V      , dne      		                                  V Mariboru, dne

PRODAJALEC:		                                  KUPEC:

Univerzitetni klinični center Maribor

Direktor:						Direktor:		                            				                                   prof. dr. Vojko Flis, dr. med.